实验 5-7组项目开发计划

一项目概述

1.1 工作内容

1 制定项目开发计划

2 程序开发工作

3 程序调试工作

4 程序总结工作

5 交付验收最终程序

1.2 参加人员

项目负责人：陈静文

过程控制员：陈俊男

文档编制员：张鲡沣

1.3 开发成果

1.3.1 程序

程序功能：根据用户的需求读取一个或多个英文文档，统计文档中的每种字符数量，将 统计结果保存在新生成的文档中，并且在网页中显示统计结果。程序运行有两种模式供 用户选择。

1.3.2 文档

程序设计开发计划：程序开发的详细计划。

项目周报： 以周为单位记录开发进度。

会议纪要：会议讨论的要点。

程序设计说明：程序的设计用途使用方法和原理说明。

项目总结报告：总结项目开发的成果和开发中遇到的问题学到的知识。

1.4 验收标准

1.4.1 程序验收

程序能实现所需的功能解决预期的问题。

1.4.2 文档验收

文档符合标准，内容详实规范。

1.5 项目完成期限

十四周前召开小组会议制定开发方案和开发步骤分工

十五周前程序开发完成调试结束

十六周前完成总结报告和程序说明

二实施计划

2.1 工作任务分解

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 负责人 | 开发人 |
| 子任务 1 | 张鲡沣 | 张鲡沣 |
| 子任务 2 | 陈俊男 | 陈俊男 |
| 子任务 3 | 陈静文 | 陈静文 |
| 任务联调测试 | 陈静文 | 陈静文、陈俊男、张鲡沣 |
| 工作计划制定 | 张鲡沣 | 张鲡沣 |
| 监督工作进度 | 陈静文 | 陈静文 |
| 任务总结 | 陈俊男 | 陈俊男 |

2.2 任务进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑名称 | 产品名称 | 日期 | 负责人 |
| 开发计划制定完成 | 程序开发计划 | 5.28 | 张鲡沣 |
| 程序开发完成 | 子程序 123 | 6.6 | 陈静文、陈俊男、张鲡沣 |
| 程序调试完成 | 联调测试报告 | 6.9 | 陈静文 |
| 项目总结完成 | 项目总结报告 | 6.11 | 陈俊男 |
| 任务提交 | 程序压缩包 | 6.12 | 陈静文、陈俊男、张鲡沣 |

2.3 关键问题

1 程序参数设计

2 程序构造设计

3 子任务接口设计

4 分工项目

5 程序的调试